♟  ChessCoin — Чек-лист разработки

Дата: 15.03.2026   •   Версия: v5.8 → v6.0   •   Ветка: claude/add-claude-documentation-17xBg

# ✅  РАЗДЕЛ 1 — ГОТОВО И РЕАЛИЗОВАНО

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 🤖  Telegram Bot

☑  Команда /start — приветствие, кнопка «Играть», бонус 5 000 ᚙ

☑  Команда /start ref_XXXX — регистрация реферала (deep link)

☑  Команда /start battle_CODE — приглашение в приватный батл

☑  Команда /invite — реферальная ссылка пользователя

☑  Команды /stats, /broadcast — панель администратора (ADMIN_IDS)

☑  Уведомления: реферал активирован, победа в батле, чистка мёртвых аккаунтов

☑  Двуязычность EN / RU — автодетект по Telegram language_code

☑  Исправлен критический баг: отсутствовал config.py (бот не стартовал)

## 🎮  Игровая механика

☑  Игра против J.A.R.V.I.S — уровни 1–10, алгоритм minimax + alpha-beta

☑  Разблокировка уровней последовательно (победить N → открыть N+1)

☑  Попытки: 3 бесплатных, восстановление +1 каждые 8 ч, покупка до 3 доп.

☑  Батлы PvP: ставки, комиссия стола 10%, ELO рейтинг (K=32, min 100)

☑  Дружеские игры (без ставок, без ELO)

☑  Таймер ходов с флагом при истечении времени

☑  Предложение ничьей, принятие / отклонение

☑  Сдача (surrender)

☑  Мультисессии — до 3 одновременных партий

☑  Звуки ходов (можно включить / выключить в настройках профиля)

☑  Spectate — наблюдение за чужой партией

## 💰  Экономика и токеномика

☑  Приветственный бонус 5 000 ᚙ при первом входе

☑  Награды за съеденные фигуры в Фазе 1 (пешка 100 → ферзь 900)

☑  Награды за победу над J.A.R.V.I.S (уровни 1–10: 1 000 → 30 000 ᚙ)

☑  Реферальная программа: 50% (1-й уровень) + 10% (2-й уровень) от выигрыша

☑  Бонус за активацию реферала: +3 000 ᚙ после первой партии реферала

☑  Военные звания по числу рефералов (PRIVATE → GENERAL), влияет на % бонуса

☑  История транзакций (фильтрация, пагинация)

☑  Два режима эмиссии: Фаза 1 (airdrop) и Фаза 2 (резервный фонд)

## 🌍  Войны между странами  ★ НОВОЕ

☑  195 стран мира в базе данных (RU / EN названия, emoji флаги, ISO 3166-1)

☑  Вступление в страну / трансфер между странами в любой момент

☑  Главнокомандующий = боец с наибольшим числом warWins в стране

☑  Объявление войны другой стране (только Главнокомандующий)

☑  Выбор длительности войны: 1 ч / 12 ч / 24 ч / 7 дн / 30 дн

☑  Вызов бойца противника на дуэль в рамках активной войны

☑  После партии — автоматическое обновление счёта войны и warWins / warLosses бойцов

☑  Призовой фонд: prizePerWin начисляется в казну победившей страны за каждую дуэль

☑  Крон-задача: войны завершаются автоматически по истечении endAt

☑  WarsPage — вкладка «Страны»: список, поиск, сортировка (по победам / А-Я)

☑  WarsPage — вкладка «Идёт война»: живой счёт, таймер, кнопка «Смотреть»

☑  WarsPage — вкладка «История»: завершённые войны, победители

☑  Модал страны: бойцы, Главнокомандующий (👑), кнопка вступления, вызов

☑  Модал войны: список партий, кнопка «Сохранить» партию в профиль

☑  Вводный popup (intro) — показывается один раз при первом посещении /wars

☑  Плашка «Моя страна» с текущей войной в верхней части WarsPage

## 🧭  Навигация и маршрутизация

☑  BottomNav: Играть / Батлы / Войны / Турниры / Профиль

☑  Маршрут /nations → редирект на /wars (обратная совместимость)

☑  Маршрут /leaderboard — работает напрямую (не в nav)

☑  Маршрут /profile/:id — страница другого игрока

## 👤  Профиль пользователя

☑  Вкладка «Инфо»: баланс, лига, ELO, военное звание, рефералы

☑  Вкладка «Партии»: история транзакций

☑  Вкладка «Сохранённые»: отображение сохранённых партий, кнопка «убрать»

☑  Вкладка «Достижения»: JARVIS-сертификаты с датами получения

☑  Вкладка «Настройки»: язык (EN/RU), звуки (Вкл/Выкл)

☑  Загрузка пользовательского аватара (до 5 МБ)

☑  Удаление аватара (возврат к градиенту по telegramId)

## 🏆  Турниры

☑  Системные турниры: Weekly / Monthly / Seasonal / Yearly (создаются автоматически)

☑  Регистрация / выход, вступительный взнос в призовой фонд

☑  TournamentsPage: список, детали, кнопка записи

## 🛍  Магазин

☑  Рамки аватара, скины доски / фигур, анимации ходов, темы интерфейса

☑  Покупка и надевание предметов (equip / unequip)

☑  Редкости: COMMON / RARE / EPIC / LEGENDARY

## 🌐  Локализация

☑  Веб-интерфейс EN / RU — автодетект + ручное переключение в настройках

☑  Telegram Bot EN / RU — по language_code пользователя

## 🔧  UI-исправления

☑  Все alert() заменены на тосты

☑  Кнопка ✕ во всех модальных окнах (AttemptsModal, GameSetup, Battles, Nations, Wars)

☑  GameResultModal: корректное отображение результата, оверлей не застревает

☑  Исправлен JARVIS AI: слабость уровней, неверный результат, зависание разблокировки

# ⚠️  РАЗДЕЛ 2 — ТРЕБУЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА СЕРВЕРЕ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

⚠  Бот: убедиться что docker compose up bot запускается без ошибок в логах

⚠  Бот: отправить /start → получить приветствие с кнопкой «Играть»

⚠  Бот: отправить /start ref_XXXXX → реферал регистрируется, бонус начисляется после первой игры

⚠  Войны: вступить в страну → увидеть плашку «Моя страна» на WarsPage

⚠  Войны: первый визит → показывает вводный popup; повторный → не показывает

⚠  Войны: Главнокомандующий объявляет войну → она появляется в вкладке «Идёт война»

⚠  Войны: дуэль сыграна → счёт атакующих/защитников обновился

⚠  Войны: endAt истёк → крон (1 раз в час) завершает войну и обновляет wins/losses стран

⚠  Профиль: вкладка «Сохранённые» → партии из войны отображаются, кнопка «убрать» работает

⚠  JARVIS: победить уровень 1 → разблокируется уровень 2 → появляется сертификат в профиле

⚠  Батл: создать, присоединиться вторым игроком, завершить → ELO и баланс обновились

⚠  Миграция БД: npx prisma migrate deploy → таблицы countries, country_members, country_wars, war_battles, saved_games созданы

⚠  Сид: npm run seed → 195 стран появились в таблице countries

# 📋  РАЗДЕЛ 3 — В ПЛАНАХ (НЕ РЕАЛИЗОВАНО)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

◻  Автообновление счёта войны на WarsPage (polling каждые 30 с или WebSocket событие)

◻  Telegram-уведомление Главнокомандующему о начале и конце войны

◻  Push-уведомление всем бойцам страны при объявлении войны

◻  Просмотр PGN сохранённой партии — воспроизвести ходы прямо в профиле

◻  Топ бойцов внутри конкретной войны (рейтинг по warWins за текущую войну)

◻  Ограничение трансфера в другую страну во время активной войны

◻  Лидерборд стран (отдельная страница / вкладка с топ-10 по победам в войнах)

◻  Кнопка «Лидерборд» в навигации или на главной (сейчас /leaderboard работает, но не в nav)

◻  Уведомления о ставках и выигрышах в батлах на нескольких языках

◻  TON-кошелёк: подключение и вывод монет (запланировано на v6)

◻  P2P-биржа токенов (запланировано на v7)

# 🚀  РАЗДЕЛ 4 — КАК ЗАДЕПЛОИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Получить изменения

git pull origin claude/add-claude-documentation-17xBg

# 2. Применить миграции и пересеять страны

docker compose exec backend npx prisma migrate deploy

docker compose exec backend npm run seed

# 3. Пересобрать backend, frontend и bot

docker compose up -d --build backend frontend bot

# 4. Проверить логи

docker compose logs -f bot        # бот должен написать 'ChessCoin Bot запущен'

docker compose logs -f backend    # backend должен написать 'Server running on port 3000'

curl https://chesscoin.app/health # должен вернуть {"status":"ok",...}

ChessCoin Development Checklist • Сгенерировано 15.03.2026 • Claude Code